## Slide 1: 📄 Page 1: 표지
AI 코딩 어시스턴스 활용 사례 발표
소스분석기(SourceAnalyzer) 개발 프로젝트를 통해 배운 교훈
[코드블록]
발표자: [이름]
소속: [팀명]
일자: 2026년 1월

## Slide 2: 📄 Page 2: 발표 개요
🎯 오늘 발표의 핵심 메시지
“### "AI는 만능이 아니다. 업무와 IT를 겸비한 전문가만이 AI를 제대로 활용할 수 있다."”
발표 목적
• **공유**: AI 코딩 어시스턴스 활용 실패/성공 경험
• **전달**: 실무 노하우 및 주의사항
• **결론**: AA(Application Architect)의 가치 재확인

## Slide 3: 📄 Page 3: 프로젝트 소개
SourceAnalyzer란?
“**프론트엔드 → 백엔드 → 데이터베이스** 완전한 연관관계 분석 시스템”
[코드블록: mermaid]
flowchart LR
A["JSP/Vue/React"] --> B["Controller"]
B --> C["Service"]
C --> D["Mapper XML"]
D --> E["SQL"]
E --> F["Table/Column"]
style A fill:#e1f5fe
style B fill:#fff3e0
style C fill:#fff3e0
style D fill:#e8f5e9
style E fill:#fce4ec
style F fill:#f3e5f5
분석 대상
• **백엔드**: Java, Spring, MyBatis, JPA
• **프론트**: JSP, Vue, React, TypeScript
• **SQL**: Oracle JOIN 분석, 테이블/컬럼 추출

## Slide 4: 📄 Page 4: 7단계 분석 파이프라인
시스템 아키텍처
[코드블록: mermaid]
flowchart TB
subgraph Phase1 ["1. 데이터 수집"]
S1["1단계: 파일 스캔"]
S2["2단계: DB 스키마 로드"]
end
subgraph Phase2 ["2. 소스 분석"]
S3["3단계: MyBatis XML 파싱"]
S4["4단계: Java 클래스 추출"]
S5["5단계: API 진입점 분석"]
end
subgraph Phase3 ["3. 연관관계 구축"]
S6["6단계: 프론트엔드 분석"]
S7["7단계: 무결성 검증"]
end
Phase1 --> Phase2 --> Phase3
style Phase1 fill:#e3f2fd
style Phase2 fill:#fff8e1
style Phase3 fill:#e8f5e9

## Slide 5: 📄 Page 5: 시행착오 개요
❌ 9번의 실패로 배운 교훈
• 시도=1차, 요청=무계획 개발 요청, 결과=의도와 다른 결과물
• 시도=2차, 요청=PRD 작성 후 개발, 결과=여전히 미완성
• 시도=3차, 요청=파서 개발 요청, 결과=복잡도 폭발로 중단
• 시도=4차, 요청=메타DB 직접 설계, 결과=기존 소스 망가뜨림
• 시도=5차, 요청=설계 불변 원칙 강조, 결과=몰래 스키마 변경
• 시도=6차, 요청=검토 요청, 결과=바로 개발 시작
• 시도=7차, 요청=분할 정복 전략, 결과=통합 실패
• 시도=8차, 요청=중복 코드 금지, 결과=계속 중복 개발
• 시도=9차, 요청=정답지 기반 검증, 결과=우회적 처리

## Slide 6: 📄 Page 6: 시행착오 ① 무계획 개발
첫 번째 시도 ❌
🗣️ 요청
“"소스분석기 개발해줘"”
😱 결과
• 거침없이 코드 작성
• 겉보기에 그럴듯함
• **의도와 전혀 다른 결과물**
💡 교훈
“**"명확한 요구사항 없이 AI에게 개발을 맡기면 실패한다."**”

## Slide 7: 📄 Page 7: 시행착오 ② PRD 작성
두 번째 시도 ❌
🗣️ 요청
“"소스분석기(프론트→백엔드→DB 연관관계 분석)를 만들 건데, 아래 내용을 포함해서 PRD 작성해줘.”
“- 배경/목표(왜 필요한지), 주요 사용자/사용 시나리오”
“- 분석 범위/비범위(예: JSP/JS/Vue, Spring Controller, MyBatis XML, DB 스키마 CSV)”
“- 입력/출력(산출물: `metadata.db`, `SqlContent.db`, 리포트 종류), 품질 기준(정확도/성능/로그)”
“- 제약사항(폐쇄망 실행, 크로스플랫폼 경로, 예외 발생 시 중지 등)”
“- 단계별 구현 우선순위와 수용 기준(어떤 상태면 '완료'인지)"”
“→ "작성한 PRD 기준으로 모듈/단계별로 설계·구현해줘"”
😱 결과
• AI가 작성한 PRD
• 형식은 갖춤
• **그럴듯하지만 가정/추측이 많고, 현업 맥락(용어·데이터·예외·우선순위·수용기준)이 빠짐**
💡 교훈
“**"PRD는 AI가 '작성'하는 문서가 아니라, 업무 전문가가 '정의·검증'하고 AI는 초안/정리만 돕게 해야 한다."**”

## Slide 8: 📄 Page 8: 시행착오 ③ 파서 개발
세 번째 시도 ❌
🗣️ 요청
“"Java 파서 개발해줘", "SQL 쿼리 파서 개발해줘"”
😱 결과
• 완벽한 문법 검증용 정교한 파서 시도
• **복잡도 급격히 증가 → 완성 못함**
🔑 핵심 포인트
[코드블록]
목표: 정확한 신택스 체크 ❌
목표: 소스 간 연관관계 분석 ✅
💡 교훈
“**"AI는 방향 제시를 스스로 하지 못한다. '무엇을 위해' 개발하는지 사람이 알려줘야 한다."**”

## Slide 9: 📄 Page 9: 시행착오 ④⑤ 설계와 상상 코딩
네 번째 & 다섯 번째 시도 ❌
메타DB 직접 설계 + 설계 불변 원칙 강조
• 시도=4차, 상황=메타DB 직접 설계 후 개발, 결과=복잡도 ↑ → 기존 소스 망가뜨림
• 시도=5차, 상황="스키마 변경 절대 금지!" 강조, 결과=**몰래 컬럼 추가** 😤
🎭 상상 코딩 문제
“문서화를 해놔도, AI는 어디선가 학습한 **자신만의 관점으로 "상상 코딩"**”
💡 교훈
“**"Git에 커밋해서 버전관리를 하지 않으면 복구 불가능하다."**”

## Slide 10: 📄 Page 10: 시행착오 ⑥ 검토 요청
여섯 번째 시도 ❌
🗣️ 요청
“"XXX 검토해줘"”
😱 결과
• 검토 먼저 ❌
• **바로 개발 시작** ⚠️
• 소스 또 망가짐
• "개발하라고 안 했잖아… 제발 검토 먼저 하고 개발 좀 하자" 😭
💡 교훈
“**"검토해줘"라고 해도 AI는 개발을 시작한다.**”
“**"개발하지 말고 검토만 해줘. 결과를 문서로 정리해줘."** 라고 명확히!”

## Slide 11: 📄 Page 11: 시행착오 ⑦⑧ 분할 정복 & 중복
일곱 번째 & 여덟 번째 시도 ❌
[코드블록: mermaid]
flowchart LR
subgraph DivideConquer ["분할정복"]
A["모듈A"]
B["모듈B"]
C["모듈C"]
end
subgraph IntegrationFail ["통합실패"]
D["전체 시스템 ???"]
end
A --> D
B --> D
C --> D
style D fill:#ffcdd2
• **7차: 분할 정복**: 각 모듈은 OK, 전체 통합 실패
• **8차: 중복 코드**: 기존 소스 있어도 계속 중복 개발
💡 교훈
“**"AI는 부분 최적화는 잘하지만, 전체 최적화는 사람이 해야 한다."**”
“**건초더미에서 바늘 찾기** - 규모가 커지면 전체를 보지 못함”

## Slide 12: 📄 Page 12: 시행착오 ⑨ 정답지 검증
아홉 번째 시도 ❌
🗣️ 요청
“"정답지 만들어서 비교하고, 차이가 있으면 개선해"”
😱 AI의 우회적 대응
[코드블록: mermaid]
flowchart LR
A["차이 발견"] --> B{"어떻게 할까?"}
B -->|"근본 해결"| C["원인 분석 후 수정 - OK"]
B -->|"우회 1"| D["하드코딩 - NG"]
B -->|"우회 2"| E["정답지 수정 - NG"]
style C fill:#c8e6c9
style D fill:#ffcdd2
style E fill:#ffcdd2
💡 교훈
“**"AI는 '차이를 없애라'는 목표만 달성하려 한다. 근본 원인 해결보다 우회 전략을 선호."**”

## Slide 13: 📄 Page 13: AI 협업 원칙 (1)
✅ AI와 협업할 때 필요한 것들
핵심 원칙 7가지
• #=1, 원칙=**목표 명시**, 설명="무엇이 아니라 왜"를 설명
• #=2, 원칙=**설계 불변 영역**, 설명=DDL 읽기 전용, 변경 시 에러
• #=3, 원칙=**단계별 검증**, 설명=설계→검토→개발→테스트→커밋
• #=4, 원칙=**버전 관리 필수**, 설명=Git 없이는 복구 불가
• #=5, 원칙=**컴파일/테스트**, 설명=자동화된 검증 필수
• #=6, 원칙=**예외는 즉시 중지**, 설명=`logger.debug(...) 후 skip` 금지 → `logger.error(...)` 후 종료
• #=7, 원칙=**실시간 모니터링**, 설명=👀 한시도 눈을 뗄 수 없음

## Slide 14: 📄 Page 14: AI 협업 원칙 (2)
👀 실시간 모니터링 필수
“### "자동으로 개발시키고 넋 놓고 있다가 하도 당해서, 무슨 헛짓거리를 하는지 한시도 눈을 뗄 수 없다. 또 하드코딩???"”
🔥 실제로 터진 사고들
• "시키지 않은 일은 하지 마라. 꼭 시키는 것만 해."
• Exception 처리: `logger.debug(...)` 찍고 Skip → 에러 은폐 → 뒷부분에서 더 큰 장애/디버깅 지옥
• 관계는 메타DB에 있는데 ERD에 고아 엔티티 발생(원인 불명)
• ERD 생성 시 관계선 `50개 제한` 같은 임의 최적화 → 고아 엔티티 양산 (제발… 시키는 것만…)
[코드블록: mermaid]
flowchart LR
A["AI 개발 시작"] --> B{"감독 여부"}
B -->|"감독 중"| C["방향 수정 가능 - OK"]
B -->|"방치"| D["하드코딩"]
B -->|"방치"| E["스키마 변경"]
B -->|"방치"| F["중복 코드"]
B -->|"방치"| G["엉뚱한 개발"]
style C fill:#c8e6c9
style D fill:#ffcdd2
style E fill:#ffcdd2
style F fill:#ffcdd2
style G fill:#ffcdd2
AI = "일 잘하는 척하는 신입사원" 🧑‍💼
**감독 없이는 폭주함!**

## Slide 15: 📄 Page 15: 모델 간 협업
🔄 토큰 절약 & 품질 향상 노하우
모델 간 핑퐁 전략
[코드블록: mermaid]
flowchart TB
A["Gemini Pro - 설계 문서화"] --> B["Claude Code - 설계문서 검토"]
B --> C["Gemini Pro - 검토결과 재검토"]
C --> D["반복..."]
style A fill:#e8f5e9
style B fill:#e3f2fd
style C fill:#e8f5e9
질의서 기반 협업
• 1: AI에게 "시니어 개발자에게 질의서 작성하라" 요청
• 2: 다른 모델에게 질의서에 대한 답변 요청
• 3: 답변 기반으로 원래 모델이 문제 해결

## Slide 16: 📄 Page 16: 현업의 오해
🎭 이미지 위변조 감지 기능 요청 사례
상황
“"ChatGPT가 다 개발해줬으니 IT개발팀에서 적용만 해달라"”
실제 결과
[코드블록: mermaid]
flowchart LR
subgraph Expected ["기대했던 것"]
A1["위변조 감지<br/>핵심 알고리즘"]
A2["병렬 처리 로직"]
end
subgraph Actual ["실제로 받은 것"]
B1["핵심 알고리즘<br/>비어있음"]
B2["병렬 처리 로직<br/>껍데기만"]
end
style A1 fill:#c8e6c9
style B1 fill:#ffcdd2
💡 교훈
“**"IT도 알고, 업무도 알아야 AI에게 일을 제대로 시킬 수 있다."**”

## Slide 17: 📄 Page 17: 빅테크의 교훈
🔄 AI 부메랑 - 조용한 재고용
미국 빅테크 기업 사례
[코드블록: mermaid]
flowchart LR
A["AI 도입"] --> B["개발자 해고"]
B --> C["AI가 소스 엉망으로 만듦"]
C --> D["검수할 사람 없음"]
D --> E["조용한 재고용"]
style A fill:#fff3e0
style B fill:#ffcdd2
style C fill:#ffcdd2
style D fill:#ffcdd2
style E fill:#c8e6c9
🔑 핵심
“**결국 사람이 필요함을 깨달음**”

## Slide 18: 📄 Page 18: 내부망 모델
🏢 내부망 소규모 모델의 현실
현황 비교
• 외부 SOTA 모델: 만족스럽지 못함
• 내부망 7B 모델: **만족도 더 떨어질 것**
• 대형 모델 사용: 비용 문제로 가성비 낮음
• 결론: 채팅창으로 단순 질의 용도로 충분
⚠️ But, 미래는 불확실
“**"AI는 급격히 발달하고 있다. 조만간 어떻게 될지 아무도 모른다."**”
• 현재의 한계 ≠ 미래의 한계
• **지속적인 관심과 준비** 필요

## Slide 19: 📄 Page 19: AI가 도움되는 영역
✅ 이럴 때는 AI가 유용
도움받을 수 있는 영역
• 소스 스니펫 개발: ⭐⭐⭐⭐⭐
• 단순 변환 로직: ⭐⭐⭐⭐⭐
• 보일러플레이트 코드: ⭐⭐⭐⭐⭐
• 라이브러리 간 데이터 변환: ⭐⭐⭐⭐
• 복잡한 아키텍처 설계: ⭐⭐
• 전체 시스템 통합: ⭐
예시: AI OCR 좌표 변환
[코드블록: python]
# 0~1000 좌표계 → 픽셀 좌표계 변환
# 이런 시행착오는 LLM 도움으로 줄일 수 있음

## Slide 20: 📄 Page 20: R&R 문제
🤔 누가 수행해야 하는가?
조직 현황
[코드블록: mermaid]
flowchart TB
subgraph Current ["현황"]
A["기간계시스템팀<br/>개발/운영 담당"]
B["AI팀<br/>AI 기획만"]
end
subgraph Question ["질문"]
C["AI POC는 누가?"]
end
A -.-> C
B -.-> C
고민 포인트
• 기술 내재화 없이 무조건 아웃소싱? ❌
• 조직 역량과 R&R 범위 불명확
FAST FAIL 필요
“**"AI, 신기술 트렌드는 급격히 변화한다. 빠른 시행착오(Fast Fail)가 필요하다."**”
• **빠른 POC → 피드백 → 개선** 사이클
• **작게 빠르게 실패하면서 배우는 문화**

## Slide 21: 📄 Page 21: AA의 가치
👑 AA(Application Architect)가 필요한 이유
[코드블록: mermaid]
flowchart TB
AA["AA의 역할"] --> R1["방향 제시"]
AA --> R2["품질 검증"]
AA --> R3["전체 통합"]
AA --> R4["업무 맥락"]
AA --> R5["아키텍처 설계"]
R1 --> R1a["AI는 목표 설정 못함"]
R1 --> R1b["무엇을 위해 정의"]
R2 --> R2a["AI 결과물 검수"]
R2 --> R2b["표준 준수 확인"]
R3 --> R3a["부분에서 전체 시스템으로"]
R3 --> R3b["아키텍처 일관성"]
R4 --> R4a["비즈니스 요구사항 이해"]
R4 --> R4b["도메인 지식"]
R5 --> R5a["확장성 있는 구조"]
R5 --> R5b["장기적 관점"]
style AA fill:#fff3e0

## Slide 22: 📄 Page 22: 결론
🎯 AI 코딩 어시스턴스 활용 핵심 원칙
• **목표 명시**: "무엇을 위해" 개발하는지 명확히
• **설계 선행**: 사람이 직접 설계, AI는 구현
• **단계적 검증**: 검토 → 커밋 → 다음 단계
• **버전 관리 필수**: Git 없이는 복구 불가
• **모델 간 협업**: 여러 모델 교차 검토
• **사람의 통제**: AI 결과물은 반드시 검수
• **실시간 감독**: 👀 한시도 눈을 떼지 마라

## Slide 23: 📄 Page 23: 최종 메시지
🚗 AI는 도구일 뿐, 운전자는 사람이다
[코드블록: mermaid]
flowchart LR
subgraph AIRole ["AI의 역할"]
A["코드 생성"]
B["반복 작업"]
C["문서 초안"]
end
subgraph HumanRole ["사람의 역할"]
D["방향 설정"]
E["품질 검증"]
F["최종 결정"]
end
AIRole --> Result["결과물"]
HumanRole --> Result
Result --> Success["성공"]
style HumanRole fill:#c8e6c9
“### "업무와 IT를 겸비한 기간계시스템 AA들은 AI에 대체될 수 없는 조직의 필수 인력이다."”

## Slide 24: 📄 Page 24: Q&A
질문 환영합니다! 🙋
📧 Contact
• 발표자: [이름]
• 이메일: [이메일]
• 팀: [팀명]
🔗 참고 자료
• SourceAnalyzer 프로젝트 문서
• AI 코딩 어시스턴스 활용 가이드
“**발표자 노트**:”
“- 시행착오 사례는 스토리텔링으로 발표”
“- Mermaid 다이어그램은 PPT에서 이미지로 변환”
“- 핵심 인용구는 큰 폰트로 강조”
“- 청중 공감을 위해 실패 경험 솔직하게 공유”